Phần 1: Phân tích

| Quy ước | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | D.E.E.P(Chi tiết theo thứ tự) | Thẻ quá chung chung và hoàn toàn thiếu mô tả chi tiết, khiến lập trình viên không biết bắt đầu từ đâu |
| H2 | Sai | D.E.E.P(Sắp xếp theo giá trị) | Tính năng giao diện theo mùa lễ hội được đặt ưu tiên cao hơn tính năng cốt lõi là tự động chia tiền, vi phạm nguyên tắc sắp xếp theo giá trị kinh doanh |
| H3 | Đúng |  | Hạng mục nằm ở cuối Product Backlog nên chỉ cần có tiêu đề ngắn và ước lượng sơ bộ dạng "lớn" là đúng chuẩn chi tiết vừa đủ theo vị trí ưu tiên |
| H4 | Sai | Quyền sở hữu Product Backlog | Lập trình viên (Tú) tự ý thêm thẻ và kéo lên đầu cột; việc quản lý, thêm bớt và sắp xếp Product Backlog độc quyền thuộc về Product Owner (Đức) |
| H5 | Sai | Luồng di chuyển bảng Trello | Bảng thiếu các cột trung gian cần thiết và cho phép kéo thẳng thẻ chưa hoàn thành kiểm thử sang Done |

Phần 2: Sửa lỗi

H1: Viết lại thành thẻ chi tiết, rõ ràng

H2: Đưa thẻ "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép" lên trước thẻ "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội" vì mang lại giá trị cốt lõi cao hơn

H4: Tú (Developer) không được tự ý sửa Product Backlog mà phải đề xuất ý tưởng tối ưu cho Đức (PO) để Đức xem xét và đưa vào backlog nếu phù hợp

H5: Product Backlog  Sprint Backlog  In Progress  Code Review  Testing  Done